**PRAKTIKOS DIENORAŠTIS**

**KAROLIS KROLIS I14 g. KVK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Darbai (trukmė)** | **Problemos/sprendimai** |
| **2 SAVAITĖ** | | |
| 2021-03-22 | Chat komponento taisymas (1 val.)  Pakeista Chat komponento išvaizdą ir atnaujintas api (2 val.)  Implementuota registracijos sistema (2 val.)  Darbas prie įmonės svetainės (2 val.)  Chat komponento taisymas nr. 2 (1 val.) | (Tik užkrovus puslapį chat komponente rodomas null, sprendimas - inicilizacijos metu patikrinti vietinėj saugykloje ar yra raktas “userName” jei ne ji sukurti)  Pakeista išvaizda į moderniau atrodančia išvaizdą. Api buvo atnaujintas kad būtu galima lengviau ją suprasti  Implimentuota registracijos sistema backende, ir dalinai impementuota frontende  įvairūs darbai su įmonės svetaine  pokalbiu komponente esantis mygtukas buvo po chat išvaizdos patobulinimo nustumtas taip kad jo nesimatė, teko overridinti keletą css elementu. |
| 2021-03-23 | Darbai prie įmonės svetainės (8 val.) | Darbai prie įmonės kuriamos internetinės svetainės |
| 2021-03-24 | Sukurtas skolinimosi skelbimų backendas (3 val.)  Pokalbių sistemos one-to-one informacijos ieškojimas (2 val.)  Darbai prie įmonės svetainės (3 val.) | Buvo sukurtas skolinimosi skelbimų kūrimo backendas, sukurtas ir ištestuotas skolinimo skelbimų api  Ieškojai kaip reikia implementuoti one-to-one pokalbių sistemą, dabar visi naudotojai mato visas žinutes (gali tekti keisti dabartine impelentacija).  Darbai prie įmonės kuriamos internetinės svetainės |
| 2021-03-25 | User api atnaujinimas (1 val.)  Skolinimų skelbimų api impementavimas Frontende (1 val.)  Pradėtas kurti skolinimų skelbimų puslapis (1 vla.)  Darbas prie įmonės svetainės (3 val.) | Buvo atnaujintas user api nes kaip buvo duodamas get rekvestas su response buvo gražinamas naudotojo slaptažodis.  Implementuotas loanpost api frontend aplikacijos pusėj  pradėtas kurti skolinimų skelbimų puslapis.  Darbai prie įmonės kuriamos internetinės svetainės |
| 2021-03-26 | Skolinimų skelbimų puslapyje pridėta galimybe peržiūrėti skolinimų skelbimų lentele (1 val.) | Skolinimų skelbimų puslapyje pridėta galimybe peržiūrėti skolinimų skelbimų lentele |
| **3 SAVAITĖ** | | |
| 2021-03-29 |  |  |
| 2021-03-30 |  |  |
| 2021-03-31 |  |  |
| 2021-04-01 |  |  |
| 2021-04-02 |  |  |
| **4 SAVAITĖ** | | |
| 2021-04-05 |  |  |
| 2021-04-06 |  |  |
| 2021-04-07 |  |  |
| 2021-04-08 |  |  |
| 2021-04-09 |  |  |
| **5 SAVAITĖ** | | |
| 2021-04-12 |  |  |
| 2021-04-13 |  |  |
| 2021-04-14 |  |  |
| 2021-04-15 |  |  |
| 2021-04-16 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6 SAVAITĖ** | | |
| 2021-04-19 |  |  |
| 2021-04-20 |  |  |
| 2021-04-21 |  |  |
| 2021-04-22 |  |  |
| 2021-04-23 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7 SAVAITĖ** | | |
| 2021-04-26 |  |  |
| 2021-04-27 |  |  |
| 2021-04-28 |  |  |
| 2021-04-29 |  |  |
| 2021-04-30 |  |  |